AI画像生成・動画生成ツール比較DB
計画書 v1.1

AdSense月10万円を目指すDB型メディア構築計画

作成日：2026年5月4日

本計画書は、複数AIレビューを反映し、RPM想定・MVP範囲・競合分析・更新運用・免責・Go/No-Go基準を現実寄せした改訂版です。

# 目次

0. 改訂方針

1. 企画概要

2. 目的

3. テーマ選定理由

4. ターゲットユーザー

5. 編集方針・免責方針

6. 初期MVP構成

7. 初期DB登録ツール

8. DB設計

9. 競合分析と差別化戦略

10. SEO戦略

11. 収益計画

12. 運用計画

13. 工数見積もり

14. 更新運用ルール

15. KPI設計

16. Go / No-Go・撤退基準

17. 技術構成

18. 広告配置方針

19. リスクと対策

20. 初期作業チェックリスト

21. 初月ロードマップ

22. 最終方針

# AI画像生成・動画生成ツール比較DB 計画書 v1.1

## 0. 改訂方針

本計画書は、複数AIレビューで指摘された以下の改善点を反映した改訂版である。

RPM想定をやや保守的に修正する

月10万円達成時期を12〜15ヶ月目標に現実寄せする

MVP段階のDB項目を簡素化する

競合分析・差別化戦略を追加する

更新負荷と運用ルールを明確化する

商用利用・著作権まわりの免責を強化する

Go/No-Go基準、撤退基準を追加する

工数見積もりを追加する

結論として、本テーマは引き続き実行推奨。ただし、初期から広げすぎず、画像生成AIを中心に、商用利用・透かし・日本語対応・用途別比較に特化したDB型サイトとして立ち上げる。

# 1. 企画概要

## 1-1. サイトコンセプト

AI画像生成・動画生成ツールの商用利用・料金・無料枠・透かし・日本語対応・用途別適性を比較できるDB型メディアを構築する。

単なる「おすすめ記事」ではなく、ユーザーが条件で絞り込み、目的に合うツールを選べるサイトを目指す。

主な価値は以下。

商用利用できるAI画像・動画生成ツールを探せる

無料プランの有無や制限を比較できる

透かしの有無を確認できる

日本語UI・日本語プロンプト対応を確認できる

YouTubeサムネ、SNS投稿、広告バナー、EC商品画像など用途別に選べる

各ツールの公式情報・確認日を見ながら判断できる

## 1-2. サイトのタグライン案

商用利用できるAI画像生成ツールが1分で見つかる。

または、

AI画像・動画生成ツールを、商用利用・無料枠・日本語対応で比較。

## 1-3. 想定サイト名

仮称：AI画像・動画生成ナビ

候補ドメイン：

ai-gazou-navi.com

ai-creative-navi.com

ai-creative-tools.com

ai-image-video-navi.com

ai-creative-db.com

既存サイト ai-gijiroku-navi.com とのブランド整合性を重視するなら、第一候補は ai-gazou-navi.com。 ただし、将来的に動画・音声・スライドまで広げるなら、ai-creative-navi.com も有力。

## 1-4. 初期方針

初期は、画像生成AIを中心に構築する。

動画生成AIは、検索需要が強く今後伸びる領域だが、初期から広げすぎるとDB更新負荷が高くなる。したがって、MVPでは主要動画生成ツールのみ扱う。

初期テーマの中心：

AI画像生成ツール比較

商用利用できるAI画像生成ツール

無料で使えるAI画像生成ツール

日本語対応AI画像生成ツール

透かしなしAI画像生成ツール

Midjourney、Adobe Firefly、Stable Diffusion、Canva、DALL·E などの個別解説

# 2. 目的

## 2-1. 主要目的

AdSenseを主軸に、12〜15ヶ月で月間10万円以上の広告収益を目指す。

当初案では「100,000PV × RPM ¥1,000 = 月10万円」を標準シナリオとしていたが、レビューを踏まえ、より現実的に以下へ修正する。

標準シナリオ：100,000PV × RPM ¥900 = ¥90,000

月10万円達成ライン：125,000PV × RPM ¥800 = ¥100,000

上振れシナリオ：150,000PV × RPM ¥1,100 = ¥165,000

## 2-2. 副次目的

AIツール比較領域で新たなSEO資産を構築する

既存サイト ai-gijiroku-navi.com の運用ノウハウを転用する

将来的にアフィリエイト、掲載課金、スポンサー枠へ収益源を拡張する

AIクリエイティブツール全般のDBメディアへ発展させる

AI画像・動画生成領域の知見を蓄積し、法人向け提案や研修にも活用する

# 3. テーマ選定理由

## 3-1. 検索母数が大きい

AI画像生成・AI動画生成は、個人クリエイター、YouTuber、SNS運用者、マーケター、デザイナー、企業広報、EC担当者など幅広い層に需要がある。

想定される検索キーワード：

AI画像生成 無料

AI画像生成 商用利用

AI画像生成 おすすめ

AI画像生成 日本語

AI画像生成 透かしなし

AI動画生成 無料

AI動画生成 比較

Midjourney 商用利用

Adobe Firefly 料金

Stable Diffusion 使い方

Canva AI画像生成

Runway 使い方

Pika AI 商用利用

特に、以下の修飾語はDB型サイトと相性が良い。

無料

商用利用

日本語

透かしなし

おすすめ

比較

料金

使い方

著作権

YouTubeサムネ

SNS投稿

広告バナー

## 3-2. DB化しやすい

各ツールには比較可能な項目が明確に存在する。

主な比較軸：

料金

無料プランの有無

商用利用可否

クレジット表記の要否

日本語UI対応

日本語プロンプト対応

画像生成対応

動画生成対応

API有無

透かしの有無

最大解像度

生成回数・クレジット制限

利用規約上の注意点

学習データ利用方針

向いている用途

最終確認日

## 3-3. AIO耐性が比較的高い

AI Overviewや生成AI回答は、単純な「おすすめ3選」は返せるが、以下のような条件分岐には弱い。

無料で商用利用できるか

透かしなしで使えるか

日本語プロンプトに対応しているか

YouTubeサムネに向いているか

広告バナーに使ってよいか

動画生成もできるか

生成物の権利は誰にあるか

入力データが学習に使われるか

このため、比較表・絞り込み検索・用途別診断を持つDB型サイトには検索流入が残りやすい。

## 3-4. 既存サイトとのカニバリが少ない

既存サイト ai-gijiroku-navi.com は、AI議事録・文字起こし領域に特化している。

今回のテーマは画像生成・動画生成であり、検索クエリは大きく異なる。

一方で、以下の運用資産は転用できる。

Astro構成

Content Collections設計

比較表コンポーネント

ツール詳細ページのテンプレート

SEO設計

構造化データ実装

GSC / GA4 / AdSense運用ノウハウ

# 4. ターゲットユーザー

## 4-1. 初期メインターゲット

初期は、個人クリエイター・副業層を最優先ターゲットにする。

理由：

検索行動が活発

「無料」「商用利用」「使い方」系KWと相性が良い

AdSense流入を稼ぎやすい

導入判断が早く、比較表の需要が高い

代表ニーズ：

YouTubeサムネを作りたい

SNS投稿画像を作りたい

AIイラストを商用利用したい

無料または低コストで使いたい

どのツールが安全に使えるか知りたい

## 4-2. セカンダリターゲット

### 企業のマーケティング・広報担当者

広告バナーやSNS素材を作りたい

商用利用できる安全なAIツールを探している

社内利用可能なツールを比較したい

著作権・規約面が気になる

### Web制作者・デザイナー

制作補助としてAI画像生成を使いたい

クライアントワークで利用可能なツールを探している

高品質なビジュアル生成ツールを比較したい

### 動画制作者・SNS運用者

AI動画生成ツールを探している

ショート動画素材を作りたい

画像から動画を生成したい

Runway、Pika、Klingなどを比較したい

# 5. 編集方針・免責方針

## 5-1. 編集方針

公式情報を最優先する

料金ページ

利用規約

ヘルプページ

FAQ

公式ブログ

商用利用情報を曖昧にしない

OK / 有料プランのみ / 条件付き / 不明 / 非推奨で分類する

判断が難しい場合は「公式確認推奨」と明記する

更新日を明示する

各ページに 最終確認日 を表示する

主要ツールは月1回、その他は3ヶ月に1回確認する

実用的な比較表を中心にする

読み物記事ではなく、意思決定に使えるDBを作る

法的判断を断定しない

著作権や商用利用については、公式規約の整理に留める

法律相談・法的助言ではないことを明記する

## 5-2. 免責文テンプレート

各商用利用・著作権関連ページには、以下のような免責文を掲載する。

本記事の情報は、各ツールの公式サイト・料金ページ・利用規約等をもとに整理したものです。掲載内容は確認時点の情報であり、最新情報や具体的な利用可否は必ず各公式サイトでご確認ください。本記事は法的助言ではありません。商用利用や権利関係について判断が難しい場合は、公式サポートまたは専門家へご相談ください。

## 5-3. 表現ルール

避ける表現：

絶対に商用利用できます

著作権の問題はありません

このツールなら安全です

法的に問題ありません

使う表現：

公式規約では商用利用可能とされています

有料プランでは商用利用可能と案内されています

用途によって制限がある可能性があります

最新情報は公式サイトをご確認ください

判断が難しい場合は専門家への相談を推奨します

# 6. 初期MVP構成

## 6-1. MVPの目的

最初から巨大DBを作るのではなく、15ページ前後で検索需要と運用負荷を検証する。

MVP段階では、画像生成AIを中心に構築し、動画生成AIは主要ツールのみに絞る。

## 6-2. 初期MVPページ案 15ページ

| 種類 | ページ名 | 狙うキーワード | 優先度 |
| --- | --- | --- | --- |
| TOP | AI画像・動画生成ツール比較ナビ | AI画像生成 比較 / AI動画生成 比較 | 高 |
| 一覧 | AI画像生成ツール一覧 | AI画像生成ツール 一覧 | 高 |
| 一覧 | AI動画生成ツール一覧 | AI動画生成ツール 比較 | 中 |
| 条件別 | 無料で使えるAI画像生成ツール | AI画像生成 無料 | 高 |
| 条件別 | 商用利用OKのAI画像生成ツール | AI画像生成 商用利用 | 高 |
| 条件別 | 日本語対応AI画像生成ツール | AI画像生成 日本語 | 中 |
| 条件別 | 透かしなしで使えるAI画像生成ツール | AI画像生成 透かしなし | 中 |
| 用途別 | YouTubeサムネ向けAI画像生成ツール | YouTube サムネ AI | 中 |
| 用途別 | SNS・広告バナー向けAI画像生成ツール | SNS画像 AI / バナー AI生成 | 中 |
| 個別 | Midjourney詳細 | Midjourney 商用利用 / 料金 | 高 |
| 個別 | Adobe Firefly詳細 | Adobe Firefly 商用利用 | 高 |
| 個別 | Stable Diffusion詳細 | Stable Diffusion 使い方 | 高 |
| 個別 | Canva AI画像生成詳細 | Canva AI画像生成 | 高 |
| 比較 | Midjourney vs Adobe Firefly | Midjourney Firefly 比較 | 高 |
| ガイド | AI画像生成の商用利用・著作権ガイド | AI画像 著作権 / 商用利用 | 高 |

## 6-3. MVPから外すもの

初期段階では以下は後回しにする。

AI音声・ナレーションDB

AIスライドDB

100件規模のツール登録

全動画生成ツールの網羅

YouTubeチャンネル展開

掲載課金メニュー

自動スクレイピング

# 7. 初期DB登録ツール

## 7-1. 初期最優先10ツール

まずは検索需要が大きく、比較されやすい10ツールから作成する。

| 優先度 | ツール | 種別 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Midjourney | 画像 | 指名検索・比較需要が大きい |
| 2 | Adobe Firefly | 画像 | 商用利用・安心感の検索需要が強い |
| 3 | Stable Diffusion | 画像 | 無料・ローカル利用・使い方需要が大きい |
| 4 | DALL·E | 画像 | ChatGPT連携で認知度が高い |
| 5 | Canva AI画像生成 | 画像 | 一般ユーザー・ビジネス層に強い |
| 6 | Leonardo AI | 画像 | クリエイター層に人気 |
| 7 | Microsoft Designer / Copilot画像生成 | 画像 | 無料・Microsoft系需要あり |
| 8 | Runway | 動画 | AI動画生成の代表格 |
| 9 | Pika | 動画 | 画像→動画・短尺動画で需要あり |
| 10 | Kling AI | 動画 | 新興動画生成ツールとして注目度が高い |

## 7-2. MVP時点の登録数

MVP公開時点：15〜25ツール

内訳：

画像生成：10〜15件

動画生成：5〜10件

6ヶ月以内に50件、12ヶ月以内に70〜80件を目指す。

## 7-3. 追加候補

画像生成系：

Ideogram

Playground AI

SeaArt AI

Fotor AI

DreamStudio

NightCafe

Clipdrop

Tensor.Art

Gemini画像生成

動画生成系：

Luma AI

Haiper

CapCut AI

Synthesia

InVideo AI

HeyGen

Sora

Veo

# 8. DB設計

## 8-1. Astro Content Collections構成

src/
  content/
    tools/
      midjourney.md
      adobe-firefly.md
      stable-diffusion.md
      runway.md
      pika.md
    comparisons/
      midjourney-vs-firefly.md
      runway-vs-pika.md
    use-cases/
      youtube-thumbnail.md
      sns-ad-banner.md
    guides/
      commercial-use.md
      copyright.md

## 8-2. MVP必須項目

初期は、メンテナンス負荷を抑えるため、必須項目を絞る。

---
name: "Midjourney"
slug: "midjourney"
category: "image" # image / video / both
officialUrl: "https://www.midjourney.com/"
shortDescription: "高品質なAI画像を生成できる代表的な画像生成AIツール"
freePlan: false
lowestPaidPlan: 10
currency: "USD"
commercialUse: "paid-only" # ok / paid-only / limited / no / unknown
commercialUseNote: "有料プランで商用利用可能。詳細は公式規約の確認が必要。"
japaneseUi: false
japanesePrompt: true
watermark: false
bestFor:
  - "イラスト"
  - "コンセプトアート"
  - "高品質ビジュアル"
strengths:
  - "出力品質が高い"
  - "アート表現に強い"
weaknesses:
  - "Discord利用が前提"
  - "無料プランがない"
lastReviewed: "2026-05-04"
nextReviewDue: "2026-06-04"
sources:
  - "公式サイトURL"
  - "料金ページURL"
  - "利用規約URL"
---

## 8-3. 拡張項目

サイトが育ってから以下を追加する。

apiAvailable: false
creditRequired: false
ownershipOfOutput: "user" # user / service / shared / unknown
maxResolution: "1024x1024"
outputFormats:
  - "png"
  - "jpg"
imageGeneration: true
videoGeneration: false
imageToVideo: false
textToImage: true
textToVideo: false
imageEditing: true
trainingDataPolicy: "unknown" # no / opt-out / yes / unknown
discordRequired: true
signupRequired: true
creditCardRequired: false
teamPlanAvailable: false
rating:
  overall: 4.5
  quality: 5
  usability: 3
  costPerformance: 3
  commercialSafety: 4

## 8-4. Zodバリデーション方針

Astro Content Collectionsでは、以下のように型を厳格化する。

category: image | video | both

commercialUse: ok | paid-only | limited | no | unknown

currency: JPY | USD | EUR | unknown

lastReviewed: 日付必須

sources: 1件以上必須

これにより、DBの表記ゆれと更新漏れを防ぐ。

# 9. 競合分析と差別化戦略

## 9-1. 想定競合

| 競合タイプ | 例 | 強み | 弱み |
| --- | --- | --- | --- |
| 大手ITメディア | ITmedia、CNET Japan、ASCII.jpなど | ドメインが強い、速報性がある | DB化・条件検索は弱い傾向 |
| AIツールまとめサイト | AIツール一覧系サイト | ツール数が多い | 情報が浅い、更新日が曖昧な場合がある |
| 個人ブログ | AI画像生成おすすめ記事 | 体験談がある | 網羅性・比較表・更新性が弱い |
| YouTube解説者 | AIツール紹介動画 | 実演が強い | テキスト検索・比較表には弱い |
| 公式サイト | Adobe、Canva等 | 正確性が高い | 自社に有利な情報中心、横断比較できない |
| SaaS比較サイト | ITツール比較メディア | 収益導線が強い | 画像生成AI特化ではない場合が多い |

## 9-2. 自サイトの差別化軸

以下の4軸に特化する。

商用利用 × 透かし × 日本語対応 × 用途別

具体的には、競合が弱い以下の領域を狙う。

無料プランでも商用利用できるか

有料プラン限定なのか

透かしが入るか

日本語UIがあるか

日本語プロンプトが通るか

YouTubeサムネに向いているか

SNS投稿に向いているか

広告バナーに使いやすいか

公式規約のどこに書かれているか

最終確認日はいつか

## 9-3. 競合調査タスク

着手前に以下を実施する。

「AI画像生成 おすすめ」上位10サイトを調査

「AI画像生成 商用利用」上位10サイトを調査

「AI画像生成 無料」上位10サイトを調査

各サイトのページ数・更新日・比較表の有無を確認

商用利用・透かし・日本語対応の記載精度を比較

自サイトで勝てるロングテールKWを洗い出す

# 10. SEO戦略

## 10-1. キーワード設計

### 第一階層：ビッグキーワード

AI画像生成

AI動画生成

AI画像生成ツール

AI動画生成ツール

AI画像生成 おすすめ

AI動画生成 おすすめ

### 第二階層：条件別キーワード

AI画像生成 無料

AI画像生成 商用利用

AI画像生成 日本語

AI画像生成 透かしなし

AI動画生成 無料

AI動画生成 商用利用

AI動画生成 日本語

### 第三階層：用途別キーワード

YouTube サムネ AI

SNS 画像生成 AI

広告バナー AI

EC 商品画像 AI

ショート動画 AI生成

プレゼン画像 AI

### 第四階層：ツール名キーワード

Midjourney 料金

Midjourney 商用利用

Adobe Firefly 商用利用

Stable Diffusion 使い方

Runway AI 使い方

Pika AI 料金

### 第五階層：比較キーワード

Midjourney Adobe Firefly 比較

Midjourney DALL·E 比較

Runway Pika 比較

Kling Runway 比較

Canva Firefly 比較

## 10-2. ページ種別ごとの役割

| ページ種別 | 役割 | 収益性 | SEO難易度 |
| --- | --- | --- | --- |
| TOP | サイト全体の入口 | 中 | 高 |
| 一覧ページ | DBとしての中心 | 高 | 中 |
| 条件別ページ | ロングテール獲得 | 高 | 中 |
| 用途別ページ | 検索意図に刺す | 高 | 中 |
| 個別ページ | 指名検索獲得 | 中 | 低〜中 |
| 比較ページ | 購入検討層獲得 | 高 | 中 |
| ガイド記事 | 被リンク・信頼性獲得 | 中 | 中 |

## 10-3. 内部リンク設計

TOP
 ├─ AI画像生成ツール一覧
 │   ├─ 個別ツールページ
 │   ├─ 条件別ページ
 │   ├─ 用途別ページ
 │   └─ 比較ページ
 ├─ AI動画生成ツール一覧
 │   ├─ 個別ツールページ
 │   ├─ 条件別ページ
 │   └─ 比較ページ
 └─ ガイド記事

各個別ページから以下へリンクする。

同カテゴリの一覧ページ

関連する条件別ページ

比較ページ

商用利用ガイド

公式サイト

## 10-4. 構造化データ

初期から以下を実装する。

| ページ | 構造化データ |
| --- | --- |
| ツール個別ページ | SoftwareApplication |
| 比較ページ | SoftwareApplication + FAQPage |
| ガイド記事 | Article + FAQPage |
| 一覧ページ | CollectionPage |
| パンくず | BreadcrumbList |

## 10-5. 被リンク獲得戦略

初期は以下を狙う。

「AI画像生成ツール30種の商用利用可否一覧」など引用されやすい調査記事

Xで比較表の一部を定期投稿

note / Zenn / Qiitaで制作過程や比較方法を紹介

AIツール開発者・クリエイターに掲載連絡

新ツール追加時に公式アカウントへ言及

# 11. 収益計画

## 11-1. 主要収益源

### 第1段階：AdSense

初期はAdSenseを主軸にする。

理由：

DB型サイトと相性が良い

比較・一覧ページでPVを稼ぎやすい

アフィリエイト案件が未整備でも収益化できる

### 第2段階：アフィリエイト

初月に、以下のASP・案件を確認する。

A8.net

もしもアフィリエイト

バリューコマース

アクセストレード

Canva関連案件

Adobe関連案件

画像素材サイト

動画編集ツール

デザイン学習サービス

### 第3段階：掲載課金・スポンサー枠

アクセスが増えた後に検討する。

ツール掲載依頼

PR記事

比較表上部のスポンサー枠

メールマガジン広告

バナー広告直販

## 11-2. AdSense収益シナリオ 修正版

| シナリオ | 月間PV | RPM | AdSense月収 | コメント |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保守 | 50,000 | ¥650 | ¥32,500 | 競合に押される・RPM低め |
| 標準 | 100,000 | ¥900 | ¥90,000 | 現実的な主戦シナリオ |
| 達成 | 125,000 | ¥800 | ¥100,000 | RPM低めでも月10万円到達 |
| 上振れ | 150,000 | ¥1,100 | ¥165,000 | 主要KW上位化・SNS流入あり |

## 11-3. アフィリエイト込み収益シナリオ

| シナリオ | AdSense | アフィリ・掲載 | 合計月収 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保守 | ¥32,500 | ¥10,000〜¥20,000 | ¥42,500〜¥52,500 |
| 標準 | ¥90,000 | ¥20,000〜¥50,000 | ¥110,000〜¥140,000 |
| 達成 | ¥100,000 | ¥30,000〜¥80,000 | ¥130,000〜¥180,000 |
| 上振れ | ¥165,000 | ¥50,000〜¥150,000 | ¥215,000〜¥315,000 |

## 11-4. RPMが低い場合の対策

3ヶ月目以降、RPMが¥500を下回る場合は以下を実施する。

無料系KWだけでなく「法人利用」「API」「高解像度」「商用利用」記事を増やす

比較ページの広告配置を見直す

AdSense自動広告だけでなく手動配置を検証する

アフィリエイトリンクを導入する

BtoB寄りのツール比較ページを追加する

# 12. 運用計画

## 12-1. 初月

目的：MVP公開

実施内容：

ドメイン取得

Astroプロジェクト構築

Content Collections設計

DBスキーマ作成

初期10ツールの詳細調査

MVP15ページ作成

GA4設定

Search Console登録

サイトマップ送信

AdSense申請準備

## 12-2. 2〜3ヶ月目

目的：インデックス拡大と初期流入獲得

実施内容：

個別ツールページを25〜40件まで拡充

条件別ページを追加

比較記事を5本作成

商用利用ガイドを強化

GSCで表示キーワードを確認

CTRが低いページのタイトル改善

## 12-3. 4〜6ヶ月目

目的：SEO順位の安定化

実施内容：

ページ数70〜100ページ到達

動画生成カテゴリを強化

用途別ページを追加

比較記事を10〜15本に拡充

収益性の高いページに広告配置を最適化

アフィリエイト導入

## 12-4. 7〜12ヶ月目

目的：月10万円達成圏内へ拡大

実施内容：

ページ数120〜150ページ到達

DB登録数70〜80件

主要ページの定期更新

被リンク獲得用の調査記事作成

スポンサー掲載メニューの検討

AI音声・AIスライドへの横展開準備

## 12-5. 13〜18ヶ月目

目的：安定収益化と横展開

実施内容：

月間PV125,000以上を目指す

RPM改善施策を継続

AI動画生成カテゴリを本格強化

アフィリエイト案件を増やす

掲載課金・PR記事メニューを整備

AI音声・AIスライドDBのテスト開始

# 13. 工数見積もり

## 13-1. ページ種別ごとの作成時間

| 作業 | 目安時間 |
| --- | --- |
| 個別ツールページ作成 | 2〜3時間 / 件 |
| 比較記事作成 | 3〜4時間 / 件 |
| 条件別ページ作成 | 1〜2時間 / 件 |
| 用途別ページ作成 | 2〜3時間 / 件 |
| ガイド記事作成 | 4〜6時間 / 件 |
| 既存ページ更新 | 15〜30分 / 件 |
| 主要ツール月次確認 | 10〜20分 / 件 |

## 13-2. MVP公開までの工数

| タスク | 工数目安 |
| --- | --- |
| ドメイン取得・初期設定 | 1時間 |
| Astroプロジェクト構築 | 3〜5時間 |
| Content Collections設計 | 3〜5時間 |
| コンポーネント作成 | 8〜12時間 |
| 初期10ツール調査 | 10〜15時間 |
| 初期15ページ作成 | 25〜35時間 |
| GA4 / GSC / AdSense設定 | 2〜3時間 |
| 合計 | 52〜76時間 |

## 13-3. 月次運用工数

| 作業 | 月間工数 |
| --- | --- |
| 新規記事4〜8本 | 12〜25時間 |
| 既存ページ更新 | 5〜10時間 |
| 競合・新ツール調査 | 3〜5時間 |
| GSC / GA4分析 | 2〜3時間 |
| 合計 | 22〜43時間 / 月 |

1人運用の場合、現実的には月20〜30時間を基準にし、記事数を調整する。

# 14. 更新運用ルール

## 14-1. 更新頻度

| 対象 | 更新頻度 |
| --- | --- |
| 主要10ツール | 月1回確認 |
| その他ツール | 3ヶ月に1回確認 |
| 料金ページ | 月1回確認 |
| 利用規約 | 2〜3ヶ月に1回確認 |
| 新ツール情報 | 週1回確認 |
| 比較記事 | 3ヶ月に1回確認 |
| ガイド記事 | 6ヶ月に1回確認 |

## 14-2. 更新管理項目

各ツールに以下を持たせる。

lastReviewed

nextReviewDue

sources

pricingLastChecked

termsLastChecked

## 14-3. 表示ルール

各ページ上部に最終確認日を表示

主要ツールで30日以上未確認の場合は「情報確認中」または「要公式確認」表示

3ヶ月以上未更新のページは管理画面または一覧で抽出できるようにする

## 14-4. 情報収集元

公式料金ページ

公式利用規約

公式FAQ

公式ブログ

公式Xアカウント

Product Hunt

AIニュースサイト

# 15. KPI設計

## 15-1. 3ヶ月目KPI

| 指標 | Go基準 | No-Go / 要改善 |
| --- | --- | --- |
| 公開ページ数 | 40〜50ページ | 25ページ未満 |
| DB登録ツール数 | 35〜40件 | 20件未満 |
| 月間PV | 5,000以上 | 2,000未満 |
| GSC表示回数 | 10,000以上 | 3,000未満 |
| インデックス率 | 70%以上 | 50%未満 |
| 主要KW順位 | 100位以内に5件以上 | 100位以内に0件 |
| AdSense収益 | ¥1,000〜¥3,000以上 | ¥500未満 |

## 15-2. 6ヶ月目KPI

| 指標 | Go基準 | No-Go / 要改善 |
| --- | --- | --- |
| 公開ページ数 | 70〜100ページ | 50ページ未満 |
| DB登録ツール数 | 50件 | 35件未満 |
| 月間PV | 20,000以上 | 10,000未満 |
| AdSense月収 | ¥10,000以上 | ¥5,000未満 |
| 主要KW順位 | 20位以内複数 | 50位以内ゼロ |
| RPM | ¥700以上 | ¥500未満 |
| 比較記事流入 | 月間5,000PV以上 | 月間1,000PV未満 |

## 15-3. 9ヶ月目KPI

| 指標 | Go基準 | No-Go / 要改善 |
| --- | --- | --- |
| 月間PV | 50,000以上 | 30,000未満 |
| AdSense月収 | ¥35,000以上 | ¥20,000未満 |
| 公開ページ数 | 100ページ以上 | 80ページ未満 |
| DB登録数 | 60件以上 | 45件未満 |
| 上位10ページ依存度 | 60%以下 | 80%以上 |

## 15-4. 12ヶ月目KPI

| 指標 | 目標 |
| --- | --- |
| 公開ページ数 | 120〜150ページ |
| DB登録ツール数 | 70〜80件 |
| 月間PV | 80,000〜125,000 |
| AdSense月収 | ¥70,000〜¥100,000 |
| アフィリ込み月収 | ¥100,000〜¥180,000 |
| RPM | ¥800〜¥1,000 |
| 主要KW順位 | 10位以内複数 |
| リピーター率 | 5〜10%以上 |
| 比較記事本数 | 15〜20本 |
| 更新遅れページ比率 | 20%以下 |

# 16. Go / No-Go・撤退基準

## 16-1. 3ヶ月目

### Go

月間PV 5,000以上

GSC表示回数10,000以上

主要KWで100位以内が複数

### 要改善

月間PV 2,000未満

主要KWが圏外

インデックス率50%未満

対応：タイトル改善、内部リンク改善、キーワード再設計、個別ツールページ強化。

## 16-2. 6ヶ月目

### Go

月間PV20,000以上

AdSense月収¥10,000以上

主要KW20位以内が出ている

### 撤退検討

月間PV10,000未満

AdSense月収¥5,000未満

主要KW50位以内がほぼない

対応：テーマ継続か、AIスライドDB・AI音声DBへのピボットを検討。

## 16-3. 9ヶ月目

### Go

月間PV50,000以上

AdSense月収¥35,000以上

### 大幅テコ入れ

月間PV30,000未満

収益¥20,000未満

対応：競合分析を再実施し、用途別・比較ページを強化。AdSense以外の収益導線も追加。

## 16-4. 12ヶ月目

### 継続・拡大

月間PV80,000以上

AdSense月収¥70,000以上

アフィリ込みで月10万円以上

### ピボット検討

月間PV50,000未満

AdSense月収¥40,000未満

更新負荷に対して収益が見合わない

対応：既存DBを残しつつ、AIスライド・AI音声・法人向けAIツール比較へ横展開する。

# 17. 技術構成

## 17-1. フロントエンド

Astro

Content Collections

Tailwind CSS

TypeScript

Zod

## 17-2. ホスティング

候補：

Cloudflare Pages

Netlify

Vercel

静的サイトのため、Cloudflare Pagesがコスト面で有力。

## 17-3. 分析・広告

GA4

Google Search Console

Google AdSense

Microsoft Clarity

Google Tag Manager

## 17-4. 実装すべき主要機能

ツール一覧ページ

条件別フィルタ

比較表

個別詳細ページ

関連ツール表示

関連比較記事表示

更新日表示

公式URLボタン

構造化データ

サイト内検索

FAQ

パンくず

XMLサイトマップ

RSSまたは更新情報ページ

## 17-5. パフォーマンス目標

| 指標 | 目標 |
| --- | --- |
| LCP | 2.5秒以下 |
| CLS | 0.1以下 |
| INP | 200ms以下 |
| Lighthouse Performance | 90以上 |
| モバイル表示 | 横スクロールなし |

# 18. 広告配置方針

## 18-1. AdSense配置案

| ページ種別 | 広告配置 |
| --- | --- |
| TOP | ファーストビュー下、一覧下、記事下 |
| 一覧ページ | 比較表上、比較表下、本文中 |
| 条件別ページ | 導入文下、表下、FAQ前 |
| 個別ページ | 概要下、料金表下、記事末尾 |
| 比較ページ | 結論下、比較表下、FAQ前 |
| ガイド記事 | H2前後、記事末尾 |

## 18-2. 注意点

比較表の可読性を損なわない

ファーストビューを広告で埋めない

モバイルで誤クリックを誘発しない

収益よりUXを優先する

RPMが低い場合のみ広告位置を増やす

# 19. リスクと対策

## 19-1. RPMが想定より低い

リスク：無料系KW中心だとRPMが¥500以下になる可能性がある。

対策：

法人利用、API、高解像度、商用利用など高単価寄りKWを追加

アフィリエイト導線を早めに導入

比較ページの広告配置をテスト

## 19-2. 競合が強い

リスク：大手メディアやAIツールまとめサイトに上位を取られる。

対策：

商用利用・透かし・日本語対応で差別化

更新日を明示

公式情報へのリンクを徹底

ロングテールの用途別ページを強化

## 19-3. 更新負荷が高い

リスク：料金・規約・無料枠・機能が頻繁に変わる。

対策：

主要10ツールは月1回確認

その他は3ヶ月に1回確認

lastReviewed と nextReviewDue を管理

更新遅れページを可視化

## 19-4. 著作権・商用利用の法的リスク

リスク：法的判断と受け取られる可能性がある。

対策：

法律助言ではないと明記

公式規約へのリンクを必ず掲載

判断が曖昧なものは「不明」「公式確認推奨」とする

断定表現を避ける

## 19-5. AIOによる流入減

リスク：単純なおすすめ記事はAI回答に吸収される。

対策：

条件別DBを中心にする

ユーザーが操作する比較表を作る

用途別診断コンテンツを作る

複合条件検索に対応する

## 19-6. Googleアルゴリズム変動

リスク：DB型ページが薄いコンテンツと評価される可能性。

対策：

各ページに選び方・注意点・向いている人を追加

公式ソースを明記

体験レビューまたは検証メモを可能な範囲で追加

比較表だけのページにしない

# 20. 初期作業チェックリスト

## 20-1. 着手前

[ ] ドメイン候補の取得可否を確認

[ ] 主要KWの検索ボリュームを調査

[ ] 競合サイト10件を調査

[ ] アフィリエイト案件をASPで確認

[ ] 初期10ツールの公式情報URLを整理

[ ] 免責文・編集方針を確定

## 20-2. 技術構築

[ ] Astroプロジェクト作成

[ ] Tailwind CSS設定

[ ] Content Collections設定

[ ] Zodスキーマ設定

[ ] 一覧ページテンプレート作成

[ ] 個別ページテンプレート作成

[ ] 比較ページテンプレート作成

[ ] フィルタ機能実装

[ ] サイトマップ生成

[ ] 構造化データ実装

## 20-3. コンテンツ制作

[ ] 初期10ツールの公式情報収集

[ ] 初期10ツールの個別ページ作成

[ ] TOPページ作成

[ ] 一覧ページ作成

[ ] 条件別ページ作成

[ ] 比較ページ作成

[ ] 商用利用ガイド作成

[ ] FAQ作成

## 20-4. 公開・計測

[ ] GA4設定

[ ] Search Console登録

[ ] サイトマップ送信

[ ] Microsoft Clarity設定

[ ] AdSense申請

[ ] インデックス確認

[ ] 主要KW順位の初期計測

# 21. 初月ロードマップ

## Week 1

ドメイン取得

Astroプロジェクト初期化

Content Collectionsスキーマ作成

共通レイアウト・ヘッダー・フッター作成

免責文・プライバシーポリシー作成

## Week 2

初期10ツールの公式情報収集

個別ツールページ10本作成

ツール一覧ページ作成

比較表コンポーネント作成

## Week 3

条件別ページ3〜4本作成

比較記事2本作成

商用利用・著作権ガイド作成

FAQ作成

## Week 4

GA4 / GSC / Clarity設定

サイトマップ・robots.txt設定

構造化データ確認

本番デプロイ

AdSense申請

インデックスリクエスト

# 22. 最終方針

本計画では、まずAI画像生成ツール比較DBとして立ち上げる。

初期段階で動画生成まで広げすぎると運用負荷が増えるため、MVPでは画像生成を中心にしつつ、Runway、Pika、Klingなど主要動画生成ツールのみ扱う。

6ヶ月目以降、検索流入と収益性を見ながら動画生成カテゴリを本格拡充する。

最終的には、以下の順で拡張する。

AI画像生成DB

AI動画生成DB

AI音声・ナレーションDB

AIスライド・資料作成DB

AIクリエイティブツール総合DB

最初の勝ち筋は、「商用利用」「無料枠」「透かし」「日本語対応」「用途別」の5軸を徹底した比較DBを作ること。

AdSense月10万円の現実的な達成ラインは、以下のいずれか。

125,000PV × RPM ¥800 = ¥100,000

111,000PV × RPM ¥900 = 約¥100,000

100,000PV × RPM ¥1,000 = ¥100,000

標準シナリオは、100,000PV × RPM ¥900 = ¥90,000。 月10万円達成は、12〜15ヶ月目標とする。

12ヶ月以内の目標：

公開ページ数：120〜150ページ

DB登録数：70〜80ツール

月間PV：80,000〜125,000

AdSense月収：¥70,000〜¥100,000

アフィリ込み月収：¥100,000〜¥180,000

最終結論：実行推奨。ただし、初期は小さく始め、競合分析・更新運用・免責・Go/No-Go基準を入れたうえで進める。